## Slide 1: SCRUM PROJECT MANAGEMENT

## Slide 2: Pemahaman Scrum
Scrum bersifat lebih fleksibel, artinya bahwa scrum memungkinkan untuk membuat perubahan setelah perancangan awal selesai
Semua fase (perencanaan, pengembangan, pengujian, dll ) dapat terjadi lebih dari satu kali selama projek berjalan
Pengujian dilakukan selama proses pemrograman berjalan, tidak hanya dilakukan sekali di akhir

## Slide 3: Kenapa Scrum?
Scrum efektif digunakan untuk pengembangan Software
Software memiliki karakteristik yang kompleks
Bug dalam software tidak selalu bisa dilihat secara langsung

## Slide 4: Kenapa Scrum?
Zaman dengan perubahan yang sangat cepat
Saat ini kita berada di dalam era dimana perubahan dapat terjadi begitu cepat, baik itu dari sisi pasar, pelanggan maupun competitor sehingga dibutuhkan kerangka kerja yang mendukung untuk dapat mengikuti perubahan tersebut dengan cepat.

## Slide 5: Komponen Scrum

## Slide 6: Scrum Roles

## Slide 7: Scrum Roles

## Slide 8: Scrum Roles
Product Owner
Orang yang seharusnya paling memahami pekerjaan tim scrum dan pengaruh pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada keberlangsungan bisnis perusahaan
Scrum Development Team
Terdiri dari para ahli profesi yang bekerja untuk menghantarkan Increment yang berpotensi untuk dirilis di setiap akhir Sprint
Scrum Master
Berperan sebagai pihak yang memastikan keberlangsungan framework scrum berjalan lancar.

## Slide 9: Tabel Roles Surveyasia
Bagian | Oleh | Profesi
Scrum Master | Pak Wisnu Arni Septiani | 
Product Owner | Pak Farid Kak Dily Aulia Putri Utami Pak Suzuki (IT PO) Sarah Vina Fadhilah (IT PO) | 
Team Developement | Ahmad Maulana Rizki Muhammad Hafidz Revianto Farah Azahra Puti Azzahra Andini Sri Wulandari Septinaria S | System Analyst Quantitative Business Analyst Quantitative Business Analyst Quantitative Business Analyst Quantitative Business Analyst
Stakeholder / User : Pak Farid (CEO Citiasiainc)

## Slide 10
Bagian | Oleh | Profesi
Team Developement | Riky Yoga Adita Gilang Caraka Ratih Dwi Cahyani Raecita Razzak Ridhwan Mustajab Muhamad Nur Ichsanudin Uji Khaidah Resti Muhammad Fakhri Abdillah Fakhrul Alamuddin Al Zulfi Dicky Setiawan Oktalia Kumala Sari Dafin Nouval Arief Wildan Beckham Surtanik Evan Fernando Ferenica Dwi Putri Muhammad Ridwan S | Qualitative Business Analyst Quantitative Business Analyst Quantitative Business Analyst Quantitative Business Analyst Data Scientist Data Scientist Data Scientist Data Scientist Back End Programmer Back End Programmer Back End Programmer Front End Programmer Front End Programmer Front End Programmer UI/UX Designer UI/UX Designer

## Slide 11: Scrum Roles
Bertanggung jawab atas perencanaan produk yang dituangkan dalam Product Backlog
Mengurutkan Product Backlog item untuk mencapai tujuan dan misi dengan cara terbaik
Melayani pertanyaan dari Development Team berkaitan dengan Product Backlog (Feature, atribut dan sebagainya)
Pembuat keputusan tunggal dan terakhir ketika produk dirilis ke pengguna atau pelanggan
Product Owner

## Slide 12: Scrum Roles
Menjembatani antara Product Owner dengan Scrum Team / scrum development team
Memastikan keberlangsungan framework scrum berjalan lancar
Dapat memberikan coaching kepada development team agar dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi
Merencanakan implementasi scrum dalam organisasi
Memimpin dan membimbing organisasi dalam penerapan scrum
Scrum Master

## Slide 13: Scrum Roles
Terdiri dari beberapa profesi yang bekerja untuk menciptakan produk yang berpotensi untuk dirilis disetiap akhir sprint
Development Team bersifat lintas-fungsi, mereka memiliki semua keahlian yang diperlukan untuk membuat produk siap rilis;
Punya hak penuh untuk mengatur cara pengembangkan software mereka.
Mengatur durasi waktu pekerjaan terhadap sprint yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing
Setiap anggota Development Team bisa saja memiliki keahlian khusus dan fokus di bidang tertentu, tetapi tanggung gugat adalah milik seluruh anggota Development Team.
Development Team

## Slide 14: Artifact Utama Scrum
Product Backlog | Sprint Backlog | Increment
Daftar kebutuhan product yang layak dikembangkan | Daftar Product Backlog item yang terpilih yang dijabarkan dalam task yang lebih spesifik. Sprint Backlog merupakan hasil dari Sprint Planning | Hasil dari Product Backlog item yang sudah dikerjakan oleh Development Team melalui Sprint dan merupakan total akumulasi dari Sprint-sprint sebelumnya

## Slide 15: Siklus Scrum

## Slide 16: Product Backlog
Product owner mengumpulkan stakeholder dan mempersilahkan mereka berpendapat mengenai produk online research yang akan dibuat dengan segala fiturnya. Pendapat yang diberikan disebut sebagai user story

## Slide 17: Product Backlog
Didapat user story / usulan fitur untuk SurveyAsia
No. | User Story/Usulan
1. | Saya ingin SurveyAsia mampu mengatur tampillan survey
2. | Saya ingin SurveyAsia mampu mempermudah researcher untuk mendapatkan responden survey mereka

## Slide 18: Product Backlog
Product owner kemudian merangkum user story/usulan kedalam point yang sistematis untuk dimasukkan ke dalam product backlog. Proses penentuan daftar yang akan masuk ke product backlog ini disebut product backlog grooming. Dalam tahap ini, scrum master bersama dengan development team bergabung untuk memberikan masukan dan membantu mengubah story menjadi backlog item yang bisa diimplementasikan ke sistem.

## Slide 19: Product Backlog
Example
Story / Usulan | Product Backlog
Saya ingin surveyasia mampu mengatur tampilan survey | - Dibuat modul style survey
Saya ingin surveyasia mampu mempermudah researcher untuk mendapatkan responden survey mereka | -Sistem memiliki panel responden

## Slide 20: ROADMAP SURVEYASIA
 | BATCH 2
General | Web dengan bahasa inggris Live chat dengan pihak Surveyasia Panel Responden SEO (Search Engine Optimization) Tutorial Video Konten dari Surveyasia News Konten dari Surveyasia TV Pemisahan antara Codingan FE/BE dengan menggunakan API
Login | OCR (Tentative tergantung keperluan Stackholder)

## Slide 21
 | BATCH 2
Researcher | Create Survey Additional gift Penjelasan dari tiap pertanyaan masih lorem ipsum Delete survey yang ada di researcher Sistem paid untuk yang survey khusus Logic Kualitatif Suvey Chart “Dev Express” Kode link survey bisa di custom Validasi untuk judul survey agar bisa lama Style di Create Survey Chart JS

## Slide 22
 | BATCH 2
Researcher | Analytic Result Download PDF untuk semua chart masih bugs Button download “Any Chart” dengan chart lainnya berbeda Pembayaran Fitur dari perpaket belum dibedakan Saldo responden sama dengan researcher Penerimaan insentif oleh responden
Admin | Survey Delete survey Question Bank CRUD admin terhadap Question Bank

## Slide 23
 | BATCH 2
Admin | Chart CRUD Chart (masih bugs) User Menampilkan foto KTP di detail user

## Slide 24: Sprint Planning
Adalah kegiatan untuk menjabarkan product backlog ke dalam tugas-tugas yang lebih spesifik dan teknis
Sprint planning menghasilkan sprint backlog. Sprint planning didokumentasi ke dalam Sprint Backlog secara detail, sampai kepada prioritas yang akan dikerjakan, penugasan anggota dalam Development Team beserta due date yang disepakati dalam mengerjakan setiap item task.
Durasi pengerjaan tugas ditentukan oleh development team

## Slide 25: Sprint Backlog
Sprint Backlog merupakan hasil dari sprint planning

## Slide 26: Sprint Backlog
Example
Product Backlog | Sprint Backlog | Sprint Goal
Modul style survey Modul pemilihan Responden (Panel Responden) | Fitur style survey Style font PIC xx : x days Style color PIC xx : x days Dst.. Fitur Panel Responden Kerjasama dengan pihak x PIC xx : x days Responden berdasarkan wilayah PIC xx : x days Responden berdasarkan usia PIC xx : x days Dst.. | Modul style syrvey memiliki pengaturan font dan color Terdapat panel responden yang dapat dipilih berdasarkan wilayah dan usia
S1
S2

## Slide 27: Sprint Execution
Merupakan proses pengerjaan projek oleh development team
Hasil dari Sprint disebut Increment, yaitu akumulasi produk yang sudah dibuat oleh Development Team.
Development Team boleh bertanya kapan saja kepada Product Owner mengenai Product Backlog Item yang sedang dikerjakan

## Slide 28: Sprint Execution
Selama sprint execution, development team yang diarahkan oleh scrum master harus rutin melakukan meeting yang disebut daily scrum (10-15 menit).
Daily scrum membahas 3 hal pokok, yaitu
Sudah mengerjakan apa
Hambatan yang dihadapi dalam pengerjaan tersebut
Apa yang akan dilakukan
Daily Scrum

## Slide 29: Sprint Review
Dilaksanakan tiap minggu untuk membahas produk dari sprint backlog
Sprint Review dihadiri oleh Development team, Scrum Master dan Product Owner serta yang berkepentingan dalam project tersebut
Sprint Review akan membahas Product Goals, apakah increment sudah mengarah ke goals agar sesuai dengan DoD (Defenition of Done) yang ditetapkan oleh Product Owner untuk memperoleh User Acceptance.

## Slide 30: Sprint Review
Contoh Defenition of Done
 | Defeninion of Done
 | Style Font
 | Style Color
 | Kerjasama dengan pihak x
 | Responden berdasarkan wilayah
 | Responden berdasarkan usia
Dari hasil sprint review apabila ada kekurangan fitur produk, maka Product Owner bisa menambahkannya ke dalam Product Backlog sebagai Product Backlog Item yang baru

## Slide 31: Sprint Retrospective
Dihadiri oleh Development team, Scrum Master dan Product Owner serta yang berkepentingan dalam project tersebut yang dilakukan setiap bulan untuk membahas proses
Hasil dari Sprint Restropective adalah improvement yang berupa metode yang lebih efektif dalam pengerjaan sprint berikutnya

## Slide 32: Scrum Activities SurveyAsia
User stories dan Product Backlog 1-2 hari sebelum Sprint
Sprint Planning Meeting (membahas prioritas dalam sprint)
Sprint Backlog (To Do List)
Daily Scrum / Sprint (10-15 menit setiap hari)
Weekly Sprint Review (30-45 menit di akhir minggu)
Increment (DoD – Definiton of Done)
Sprint Retrospective (60 menit di akhir bulan)

## Slide 33: RACI Matrix SurveyAsia

## Slide 34: Tools
pm.citiasiainc.id
Trello

## Slide 35
THANKYOU